администрация

(исполнительно - распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

“Деревня Большие Савки”

Кировского района Калужской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 26.01.2024                                                                                                                        № 5

- О  внесении изменений в постановление администрации от 04.03.2020 №19              «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Большие Савки» на 2020-2029гг.» (в редакции                           от 03.02.2021 №6, от 21.01.2022 №6,            от 03.02.2023 №13)

- На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                      в соответствии со ст. 6 Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Большие Савки», решения Сельской Думы от 22.12.2022 №78 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Большие Савки»                    на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 12.10.2023 №92, от 26.12.2023 №100), решения Сельской Думы от 26.12.2023 №101 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Большие Савки»                  на 2024 год  и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация сельского поселения «Деревня Большие Савки» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в постановление администрации сельского поселения «Деревня Большие Савки» от 04.03.2020 № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Большие Савки» на 2020-2029гг.» (в редакции от 03.02.2021 №6, от 21.01.2022 №6,                            от 03.02.2023 №13) следующие изменения:

- 1.1. в строке 6 приложения к постановлению «паспорт программы»: словосочетание «13552,5» заменить на словосочетание «14020,1»;

- 1.2.  приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции.

- 1.3.  приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Сельское поселение «Деревня Большие Савки».

Глава администрации                                                                           А.И. Калпинский

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное благоустройство

сельского поселения

«Деревня Большие Савки»

- на 2020-2029гг.»

ОБОСНОВАНИЕ

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ БОЛЬШИЕ САВКИ»

| № | Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 4021,0 | 3454,1 | 1528,6 | 1715,6 | 812,3 | 348,5 | 300,0 | 610,0 | 610,0 | 620,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета сельского поселения | 2462,0 | 1700,7 | 1328,6 | 1415,6 | 812,3 | 348,5 | 300,0 | 610,0 | 610,0 | 620,0 |
|  | -межбюджетные трансферты из бюджета Калужской области | 867,0 | 1651,4 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -средства населения, организаций и индивидуальных предпринимателей | 93,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное благоустройство

сельского поселения

«Деревня Большие Савки»

на 2020-2029гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Сумма расходов тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения», в том числе: | 2020-2029 | 14020,1 | 4021,0 | 3454,1 | 1528,6 | 1715,6 | 812,3 | 348,5 | 300,0 | 610,0 | 610,0 | 620,0 |
| 1.1 | Поощрение муниципальных образований Калужской области – победителей регионального этапа конкурса |  | 1128,4 | 167,0 | 461,4 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Содержание и ремонт уличного освещения |  | 5269,1 | 740,0 | 600,0 | 560,6 | 620,0 | 600,0 | 348,5 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения |  | 3208,6 | 602,0 | 640,7 | 768,0 | 745,6 | 112,3 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 |
| 1.4 | Содержание кладбищ, мест захоронения |  | 1029,8 | 846,0 | 33,8 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Содержание мест захоронения за счет межбюджетных трансфертов выделяемых из районного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  | 2073,6 | 1067,0 | 1006,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области |  | 589,0 | 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Установка уличного туалета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  | 711,6 | 0,0 | 711,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |